Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради

від 07 червня 2023 року № 203

**План**

**заходів з підготовки житлово-комунального господарства**

**Новосанжарської селищної територіальної громади до роботи**

**в осінньо-зимовий період 2023-2024 років**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Зміст заходу**  | **Відповідальні за виконання** | **Строк виконання** |
| **1** | Проаналізувати стан підготовки до функціонування в осінньо-зимовий період житлово-комунального господарства та розробити перелік проблемних питань стосовно забезпечення життєдіяльності підприємств, установ, та організацій. | Старости Відділ архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та управління комунальною власністю виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради  | **01.07.2023** |
| **2** | Організувати, відповідно до бюджетних призначень, виконання запланованих обсягів з поточного ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі. | Відділ архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та управління комунальною власністю виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради  | **01.11.2023** |
| **3** | Забезпечити надійну та безперебійну роботу об’єктів водопостачання, провівши перевірку стану внутрішніх електромереж та об’єктів водопостачання, за необхідності виконати утеплення трубопроводів та поточні ремонти, створивши резервний запас глибинних насосів. | Комунальні підприємства  | **постійно** |
| **4** | Створити необхідний запас протиожеледної суміші для використання при зимовому експлуатаційному утриманні доріг та тротуарів комунальної власності. | Виконавчий комітет Новосанжарської селищної ради | **15.11.2023** |
| **5** | Створити резерв паливно-мастильних матеріалів для ліквідації надзвичайних ситуацій. | Виконавчий комітет Новосанжарської селищної ради | **15.11.2023** |
| **6** | Розробити та затвердити таблицю черговості виконання робіт з зимового утримання автомобільних доріг та вулиць в 47 населених пунктах та під’їзних комунальних доріг. | СтаростиВідділ архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та управління комунальною власністю виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради  | **30.09.2023** |
| **7** | Забезпечити черговий легковий автомобіль для періодичного нагляду за об’єктами інфраструктури територіальної громади під час несприятливих погодних умов відповідальними працівниками згідно з графіком  | Виконавчий комітет Новосанжарської селищної ради | **01.11.2023** |
| **8** | Провести підготовку комунальної снігоочисної техніки, механізмів, інвентаря до роботи в зимовий період. | Відділ благоустрою при виконавчому комітеті Новосанжарської селищної радиКомунальні підприємства | **14.10.2023** |
| **9** | Провести роботу із товаровиробниками щодо можливості співфінансування ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення (ДП Агенство автомобільних доріг Полтавської області) | Виконавчий комітет Новосанжарської селищної радиТоваровиробники  | **01.07.2023** |
| **10** | Провести перевірку укладених договорів на чищення вулично-дорожньої мережі від снігу та ожеледі.Укласти договори на зимове утримання на 2024 рік. | Відділ архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та управління комунальною власністю виконавчого комітету Новосанжарської селищної радиВідділ юридичного забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради | **01.09.2023** |
| **11** | Провести технічні огляди та тестові запуски систем опалення адміністративних будівель та об’єктів критичної інфраструктури комунальних підприємств. | Виконавчий комітет Новосанжарської селищної радиКомунальні підприємства | **01.10.2023** |
| **12** | Забезпечити проведення навчання та призначення відповідальних осіб за газове господарство, електрогосподарство, пожежну безпеку. | Виконавчий комітет Новосанжарської селищної радиКомунальні підприємства | **01.10.2023** |
| **13**  | Провести підготовку газового господарства адміністративних будівель та споруд комунальних закладів до опалювального сезону.Укласти договори на 2024 рік. | Виконавчий комітет Новосанжарської селищної радиКомунальні закладиКомунальні підприємства | **01.10.2023** |
| **14** | Проводити роз’яснювальну роботу з усіма категоріями споживачів комунальних послуг щодо погашення заборгованості та забезпечення своєчасної оплати за надані послуги. | Комунальні підприємства | **постійно** |
| **15** | Провести перевірку укладених договорів на газопостачання для об’єктів житлово-комунального господарства та адміністративних будівель. | Виконавчий комітет Новосанжарської селищної ради Комунальні підприємства | **01.10.2023** |
| **16**  | В межах наявного фінансування провести роботи із забезпечення автономного електроживлення об’єктів критичної інфраструктури.  | Відділ архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та управління комунальною власністю виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради | **постійно** |
| **17** | Відновити роботу Пунктів Незламності (за необхідності). |  Відділ взаємодії з правоохороннимиорганами, оборонної, мобілізаційної роботи та питань цивільного захисту виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради | **01.10.2023** |

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету**

**Новосанжарської селищної ради Валентина ВАСИЛЕНКО**